ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЧКОВАТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» ХАРАБАЛИНСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

09.01.2013                                                                                                           №1

| Об утверждении графика разработки и утверждения схемы теплоснабжения муниципального образования «Кочковатский сельсовет» |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» администрация МО «Кочковатский сельсовет»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить график  разработки и утверждения схемы теплоснабжения муниципального образования «Кочковатский сельсовет».

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Положением о порядке ознакомления граждан с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Кочковатский сельсовет» (об обнародовании нормативных правовых актов), утвержденным решением Совета МО «Кочковатский сельсовет» от 28.07.2011 №64.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Кочковатский сельсовет» Назарчук Л.А.

Глава МО «Кочковатский сельсовет»                                   К.С. Бурамбаев

|  |  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации МО «Кочковатский сельсовет» от 09.01.2013 №1 |
| --- | --- | --- |

График

разработки и утверждения схемы теплоснабжения муниципального образования «Кочковатский сельсовет»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение плана мероприятий по разработке и утверждении схемы теплоснабжения | 10.01.2013 | Рабочая группа (Назарчук Л.А.) |
| 2 | Заседание рабочей группы | Еженедельно | Рабочая группа (Назарчук Л.А.) |
| 3 | Составление технического задания по разработке схемы теплоснабжения | 10.01.2013-09.02.2013 | Рабочая группа (Назарчук Л.А.) |
| 4 | Размещение на сайте уведомления о начале разработки схемы и теплоснабжения и информацию о порядке предоставления сведений, технического задания | В течение 3 дней с даты принятия решения | Рабочая группа (Назарчук Л.А.) |
| 5 | Выбор юридического лица по разработке проекта схемы теплоснабжения в соответствии с ФЗ от 21.07.2005 №94-ФЗ | до 15.03.2013 | Рабочая группа (Назарчук Л.А.) |
| 6 | Размещение на сайте уведомления поступившего от юридического лица, приступившего к разработке проекта схемы теплоснабжения | В течение 3-х календарных дней с даты поступления уведомления | Рабочая группа (Назарчук Л.А.) |
| 7 | Предоставление теплоснабжающей организацией в рабочую группу сведений для разработки схемы теплоснабжения | В срок, установленной решением протокола заседания рабочей группы | Теплоснабжающая организация |
| 8 | Подготовка и предоставление информации по запросу разработчика проекта схемы теплоснабжения | В течение 14 календарных дней с даты получения запроса | Рабочая группа (Назарчук Л.А.) |
| 9 | Размещение на сайте проекта схемы теплоснабжения и опубликование сведений о размещении проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте в газете «Харабалинские вести» | В течение 15 календарных дней с даты поступления проекта схемы теплоснабжения | Рабочая группа (Назарчук Л.А.) |
| 10 | Сбор замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения | В течение 30 календарных дней с даты опубликования проекта схемы теплоснабжения | Рабочая группа (Назарчук Л.А.) |
| 11 | Организация и проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения | 45 календарных дней с даты окончания срока представления замечаний и предложений | Рабочая группа (Назарчук Л.А.) |
| 12 | Размещение на официальном сайте результатов о проведенных публичных слушаниях и протоколы публичных слушаний | В течение 3-х календарных дней с даты завершения публичных слушаний | Рабочая группа (Назарчук Л.А.) |
| 13 | Предоставление схемы теплоснабжения на утверждение Главе муниципального образования «Кочковатский сельсовет» | В течение 7 календарных дней с даты завершения публичных слушаний | Рабочая группа (Назарчук Л.А.) |
| 14 | Размещение утвержденной схемы теплоснабжения на официальном сайте | В течение 15 календарных дней с даты утверждения схемы теплоснабжения | Рабочая группа (Назарчук Л.А.) |
| 15 | Публикация сведений об официальном сайте на котором размещена схема теплоснабжения в газете «Харабалинские вести» | В течение 3 календарных дней с даты размещения схемы теплоснабжения | Рабочая группа (Назарчук Л.А.) |