ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЧКОВАТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» ХАРАБАЛИНСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

20.09.2013                                                                                                           №112

| О внесении изменений в постановление администрации МО «Кочковатский сельсовет» от 22.03.2013 №37 |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с  Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Администрация муниципального образования «Кочковатский сельсовет» постановляет:

1. График разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Кочковатский сельсовет», утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Кочковтаский сельсовет» от 22.03.2013 №37, читать в новой редакции.

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Положением о порядке ознакомления граждан с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Кочковатский сельсовет» (об обнародовании нормативных правовых актов), утвержденным решением Совета МО «Кочковатский сельсовет» от 28.07.2011 №64.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации МО «Кочковатский сельсовет» Назарчук Л.А.

Глава МО «Кочковатский сельсовет»                                   К.С. Бурамбаев

|  |  | Приложение к постановлению администрации МО «Кочковатский сельсовет» от 20.09.2013 №112 |
| --- | --- | --- |

График

разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Кочковатский сельсовет»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении муниципального образования «Кочковатский сельсовет» | 25.03.2013 – 10.04.2013 |  |
| 2 | Принятие постановления о создании рабочей группы и о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения | 20.09.2013 |  |
| 3 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | 20.09.2013 |  |
| 4 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации. | 20.09.2013 – 01.10.2013 |  |
| 5 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | 05.10.2013 – 08.11.2013 |  |
| 6 | Передача проекта схем водоснабжения и водоотведения на рассмотрение | 11.11.2013 |  |
| 7 | Размещение проекта схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте. | 15.11.2013 |  |
| 8 | Рассмотрение проекта схем водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте). | 15.11.2013 – 17.12.2013 |  |
| 9 | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | 11.12.2013 |  |
| 10 | Публичные слушания по проекту схем водоснабжения и водоотведения | 20.12.2013 |  |
| 11 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 20.12.2013 – 22.12.2013 |  |
| 12 | Принятие постановления об утверждении схем водоснабжения и водоотведения | 25.12.2013 |  |
| 13 | Размещение схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте. | 27.12.2013 |  |