ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЧКОВАТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» ХАРАБАЛИНСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

20.11.2013                                                                                                         №132

| О подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Кочковатский сельсовет» |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса  Российской Федерации Администрация муниципального образования «Кочковатский сельсовет»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта изменений в правила  землепользования и застройки муниципального образования «Кочковатский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области (далее – Правила).

2. Утвердить:

2.1. Порядок работы и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила (приложение №1).

2.2. Порядок направления в комиссию по подготовке проекта изменений в Правила предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в Правила (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании и обнародовать в соответствии с Положением о порядке ознакомления граждан с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Кочковатский сельсовет» (об обнародовании нормативных правовых актов), утвержденных решением Совета МО «Кочковатский сельсовет» от 28.07.2011 №64.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава  МО «Кочковатский сельсовет»                                 К.С. Бурамбаев

|  |  | Приложение №1 к постановлению администрации МО «Кочковатский сельсовет» от 20.11.2013 №132 |
| --- | --- | --- |

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МО «КОЧКОВАТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

| № п/п | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка первой редакции проекта изменений в правила землепользования и застройки МО «Кочковатский сельсовет» (далее – Правила) с учетом документов территориального планирования, предложений от заинтересованных лиц, документации по планировке территории | ноябрь 2013 года | Комиссия по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки |
| 2. | Принятие решения о направлении проекта изменений в Правила на рассмотрение в Совет МО «Кочковатский сельсовет» для осуществления проверки соответствия Генеральному плану МО «Кочковатский сельсовет» | ноябрь 2013 года | Комиссия по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки |
| 3. | Представление проекта изменений в Правила главе МО «Кочковатский сельсовет» для назначения публичных слушаний | ноябрь 2013 года | Комиссия по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки |
| 4. | Проведение публичных слушаний проекта изменений в Правила | январь 2014 года | Комиссия по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки |
| 5. | Внесение изменений в проект изменений в Правила по результатам публичных слушаний | январь 2014 года | Комиссия по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки |
| 6. | Представление проекта изменений в Правила в Совет МО «Кочковатский сельсовет» для принятия в установленном порядке решения | январь 2014 года | Глава МО |

|  |  | Приложение №2 к постановлению администрации МО «Кочковатский сельсовет» от 20.11.2013 №132 |
| --- | --- | --- |

Порядок

направления в комиссию по подготовке изменений в Правила землепользования и застройки МО «Кочковатский сельсовет» предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки МО «Кочковатский сельсовет»

1. С момента опубликования настоящего постановления заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки в МО «Кочковатский сельсовет» (далее - Комиссия) предложения в проект изменений в Правила землепользования и застройки МО «Кочковатский сельсовет».

2. Предложения могут быть представлены в письменной или электронной форме.

Предложения в письменной форме направляются по почте на имя председателя Комиссии по адресу: 416015, Астраханская область, Харабалинский район, с. Кочковатка, ул. Юбилейная, 11/2.

Предложения в электронной форме направляются на имя председателя Комиссии по электронной почте в сети Интернет kochkovatka@yandex.ru

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки изменений в Правила землепользования и застройки МО «Кочковатский сельсовет».

4. Предложения могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.

6. Комиссией рассматриваются предложения, поступившие до окончания публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в МО «Кочковатский сельсовет».

Верно: